# EvalCall 全面体检 · 问题与待完善清单

2026-07-02 ｜ 三路并行审查（代码正确性 / 文档一致性 / 评委+业务视角）交叉印证 所有 P0/P1 均经实跑或读产物验证，非推测。59 单测实跑全绿（0.02s，全 mock）。

## 总判断（一句话）

代码层 16 项改进是真做完的，但整条”给评委看的链路”（GitHub 仓库、线上 demo、演示脚本、官方任务产物）全部停留在 6/6 投稿版；且新功能里藏着 1 个必炸 bug 和 3 个会在评委细看时露馅的卖点级缺陷。方法论深度是第一梯队，悬在”证据链新鲜度”上——修完约 1.5~2 天单人工作量，可支撑冲最高档。

## 一、P0 · 现场必炸（1 条）

### 1. grow 子命令 100% 崩溃

- evalcall/grow.py:71 调 llm.chat_json(messages, model=model) 漏传必填参数 schema_hint（签名见 llm.py:375）。实跑验证恒报错，python -m evalcall grow 必然 _die。

- README 把它写在卖点命令区，评委照抄就炸。修复只需一行。

- 测试没抓到的原因：单测只测了 filter_traceable 纯函数，stub 的 chat_json 签名比真实版宽松；runs/ 下没有任何一次真实 grow 产物——这条链路从未端到端跑通过。

## 二、P1 · 卖点级缺陷（评委细看就露馅，4 条）

### 2. run_id 数据流断裂 → “证据跳转”在真实 run 上永远失效

- arena.py:177 生成 uuid 型 run_id；cli.py:228 另造 {task}__{persona}__{i} 复合 ID；cli.py:250 的 setdefault 无效（arena 已填值，覆盖不了）。

- 真实产物实证：runs/official01_n3/ 里 judgments 与 transcripts 两套 ID 完全对不上。报告模板的 #call-{run_id} 锚点因此永不匹配。

- 演示截图看不出问题是因为 runs/_demo 是手工写的一致 ID。修法一行：落盘前强制 trajectory["run_id"] = run_id。

### 3. 失败案例回放把多条轨迹的证据混到一条对话上

- report.py:161 按 (task, persona) 索引轨迹，n=3 时互相覆盖只剩最后一条；report.py:564-588 又按同键聚合违规轮次。

- 后果：轨迹 1 第 4 轮的违规被高亮到轨迹 3 第 4 轮上——评委细看回放时”标红的那句话”可能完全没违规。聚合键应改为 run_id（依赖第 2 条先修）。

### 4. 判定通道故障时门禁 fail-open：全 na → 打出”可上线”

- judge.py:210-217 LLM 批判定异常时整批退化 na；judge.py:408-435 na 不进分母 → 无 fail → gate="可上线"、平均分 0.0，自相矛盾。

- 叠加：规则轨置信 1.0 命中的禁语，只要 LLM 轨因超时/网络挂了返回 na，确凿证据被静默丢弃。“LLM 不可用”和”LLM 否决”被混为一谈。

- 建议：na 占比超阈值时 gate 输出「无法判定/需重跑」。

### 5. --checklist 同尺复用通道剥掉 safety/policy_source，安全红线降级

- cli.py:126-128 重建 Checkpoint 白名单漏了这两个字段（cmd_grow 的白名单却有——是遗漏不是设计）；cli.py:146 去重又把带 safety 的原版挡掉。

- 今天没爆只因红线全是 critical 兜底；一旦出现 severity: major, safety: true 的红线，A/B 同尺对比（文档强推的主路径）会把它漏出门禁。

## 三、证据链新鲜度 · 最大获奖风险（评委视角）

- GitHub 远端落后 11 个提交——16 项改进全没推上去，评委/导师打开仓库看到的是 6/6 旧版。[我已实测 origin/main...main = 0/11]

- gh-pages 线上 demo 是 6/6 旧版——页面里「上线门禁/履约/安全红线/P0P1P2/diff/grow」一个词都没有；README 却在同一页宣传这些新功能并给出该链接。

- 唯一的新功能演示物是 3 条手造合成对话（runs/_demo，三条内容一字不差）；决策头条截图即出自它。动手型评委展开 transcript 一眼识破，可信度反噬。

- 官方任务上新功能跑不出来：官方两个任务 yaml 和 t03-t05 都没有 goal 字段（只有 t01/t02 有）→ 履约检查点在官方数据上生成不了；官方任务也没用新版重跑过，无 P0/P1/P2 计数、无门禁结论。建模判据”t01~t05 各补 goal”这条实际失守。

- diff / grow / t02 无真实产物留档：runs/ 下没有任何一对真实 diff 输出（手头明明有 official01 vs n3、haiku vs sonnet 可比）、没有 grow 产物、没有 t02 的 run 目录（“无冲突对照任务跑出区分度分数”无从查证）。

- 3 分钟演示脚本还是 6/6 版，全程不提 16 项改进——备战手册教”开场亮 16 项”，屏幕上却一项都点不出来。

## 四、文档漂移（7 处，均已逐条核实）

- progress.md 严重过期：头部”52 绿”vs 文内”59 绿”自相矛盾；写”分支待合并、待用户决定”，实际 0f25cd7 早已合入 main（diff 为空）。

- docs/EvalCall改进-建模-20260630.md：顶部宣告”全 16 节点完成”，但 17 个节点复选框全部未勾选——零上下文读者会误判什么都没做；L10 也还写”52 绿”。

- README.md:196 快速开始命令引用不存在的 data/tasks/delivery_confirm.yaml（实际是 t01/t02 等文件名）；“离线轨迹评测”写 transcripts/ 目录，代码读的是 transcripts.jsonl 单文件。评委照抄即报错。

- 两处文档引用截图 docs/EvalCall改进-报告决策头条-演示截图-20260630.png——该文件不存在，实际在根目录叫 evalcall-report-decision-header.png。

- GOVERNANCE.md 两处硬编码行号（calibrate.py:266 / judge.py:284）已因代码改动漂移失效。

- 导师二次讨论手册 md+docx 未提交（git 未跟踪）。

- 远端 gh-pages 被 force-update 过（0a4534a→2d78358），与本地跟踪分支不同步，需确认线上到底是哪版。

## 五、竞争力短板（材料层，答辩会被攻的点)

- 缺”裸 GPT 打分”对照组——差异化全靠讲机制，没有一个实验证明”同一批对话，裸 LLM 打分错 X 处/漏 Y 处 vs EvalCall”。用现成 32 例黄金集半天能补，是最便宜的实证弹药。

- “官方脱敏数据上实测”措辞有过度包装嫌疑——官方数据只是指令 xlsx，不含真实通话。唯一真金防御是 lint 抓出官方指令物理冲突（≤20字 vs 43字），要继续打这张牌；但缺一页正面回答”合成数据结论为何可迁移 + 真实数据来了 D0 怎么接”的攻防卡。

- 数字口径散落多处（92.1/94.7/86.5→94.2/76.7/91.7/100%），答辩追问下容易自己讲乱，需一张统一口径卡。

- 与开源同类框架（τ-bench 等）无对比表，对手反问”你和 X 区别”时材料接不住。

## 六、P2 · 工程细节（可赛后处理，择要）

- 扁平 judgment 不带 safety 字段，报告 P0 标记只靠 critical 一条腿（cli.py:271-280 / report.py:504）。

- diff 语义坑：fail→na 被报成”变好”；不报”消失的检查点”；不校验两个 run 的 checklist 同源。

- outcome/authenticity 两类新检查点在四维雷达聚合里隐身（report.py:42-47 DIMENSIONS 未收录）。

- 所有 data 路径相对 cwd：换目录跑，安全红线静默跳过、persona 退化默认（safety.py:20 等）。

- turn 编号 user/agent 共号，evidence 的 turn 无法唯一定位到哪句话（arena.py:141-159）。

- 任务/persona 字段约定双轨（id vs task_id）无校验，评委自带任务文件缺 task_id: 就全归 unknown_task 且无报错。

- passk.py/rejudge_checkpoint.py 裸 sys.argv[1]，无参数抛 traceback。

- 测试全 mock、0.02s 跑完，无任何端到端冒烟层——grow 必炸 bug 就是这么漏的。

## 七、做得好的（审查确认为真）

- 溯源硬闸（compiler 模糊子串校验、grow 防循环论证、lint quote 幻觉丢弃）是全系统最扎实的设计，测试覆盖到位。

- 校裁判层（32 例黄金集 + 22 例 held-out + 预注册对账 + 跨模型裁判团产物齐全）是真护城河，黑客松尺度罕见。

- 准确率数字在三份文档与实际数据文件间完全一致（92.1%/94.7%/76.7%/91.7%，golden 32 条、heldout 22 条实测吻合）。

- 口径诚实（persona 配比如实标”非真实话务”）、claude-cli 上下文隔离、规则轨”探测器而非独裁者”设计。

## 八、建议行动顺序（按性价比）

- 半天 · 修 4 个代码缺陷：grow 一行修复 → run_id 强制覆盖（连带修好案例回放聚合键）→ 门禁加”无法判定”态 → checklist 白名单补 safety 字段；补一个最小端到端冒烟测试防再犯。

- 一天 · 证据链闭合：官方任务+t03-t05 补 goal → 用新版全量重跑官方两任务+t02 → 落一份真实 diff 和真实 grow 产物 → 重新生成并部署 gh-pages（首页加决策与安全区块）→ 删掉/隐藏 _demo 假对话，截图换真实 run → push 全部 11 个提交。

- 半天 · 材料升级：演示脚本改写成”门禁版”（开场 30 秒亮打回徽章+P0 红线+履约率）→ 补裸裁判对照实验 → 一页数据攻防卡 + 数字口径卡。

- 1 小时 · 文档对齐：progress.md/建模复选框/README 死链/截图路径/GOVERNANCE 行号，提交导师手册。