# EvalCall 改进 · 任务建模（落地基线）

项目:EvalCall 外呼对话模型指令遵循自动评测系统（美团黑客松赛道二） 日期:2026-06-30 ｜ 方法:心法012换椅子五把椅子提建议 → 三尺质询合议(评委/工程/业务) → researcher代码现状求交 → 本建模 验收定义:每个叶子节点判据实跑通过 且 覆盖率自检无新增漏项 = 落地完成 状态:✅ 已锁为落地基线(2026-06-30)。拍板点①=保留导师原意「测识别AI」(P4-1);拍板点②=按建模全量分阶段 P0→P4 落地。已起活锚自主长跑。

## 0. 一句话目标

把 EvalCall 从”一个可解释的指令遵循打分器”升级成”质检团队敢用、能驱动上线决策、且测得到真实业务命脉(任务办成没/安全红线/会生长的活清单)的评测系统”——同时修掉三个已知真问题(旗舰功能默认没开/官方任务全0分表现力弱/文档漂移)。

## 1. 设计红线(不可违反,违反即回退)

- R-溯源:任何检查点必须可 source_quote 回指令原文或显式 policy 来源;严禁无源悬空检查点(C12/C13/C15 的硬闸)。

- R-反循环:增量挖的新检查点不得从被测模型/arena 输出反推评判标准;新检查点仍须落回指令原文。

- R-单一规则源:安全轨与 forbidden 共享同一份规则,禁止拷两份导致漂移。

- R-不伪量化:不引入依赖”单人手里没有的 ground-truth”的假数字(ROI金额/真实话务分布);配比/口径一律如实标注来源。

- R-门禁绑兜底:C1 上线红线门禁的可信度 = C10 的 P0 查全率;两者必须同阶段交付,不得只上门禁不上召回保证。

## 2. 阶段 → 叶子节点(ID / 动作 / 完成判据[验世界] / 依赖)

判据全部落在”可机械核验的最终产物物理层”:能跑的命令 / 能比对的产物 / 单测。换一个 Agent 只读本表即可复核。

### 阶段 P0 · 修真问题(最高 ROI,近纯收益,先做)

- P0-1 修 N_VOTES 默认 bug

  - 动作:cli.py 的 cmd_run 在调 judge.judge_trajectory 前默认 n_votes=3(或加 --votes 参数,默认3);保留环境变量覆盖。

  - 判据:python -m evalcall run 不设任何环境变量,跑出的 judgments.json 里每条 judge_votes 长度=3;新增单测断言默认票数=3。

  - 依赖:无。

- P0-2 修 README 与代码漂移

  - 动作:改 README 的 CLI 参数(--n/--run)、产物目录结构(transcripts.jsonl/judgments.json/summary.json/report.html/checklist.json,无 report.json)、规则轨说明(规则轨只产线索不独裁)。

  - 判据:README 中每条 CLI 命令复制出来能真跑通(逐条 --help 或实跑无报错);目录结构与 runs/ 实际产物逐项一致。

  - 依赖:无。

### 阶段 P1 · 安全 + 决策骨架(评委×业务双高分,系统从”打分”变”把关”)

- P1-1 安全/合规红线轨(C8+C13 合并)

  - 动作:检查点 schema 增 policy_source 字段(允许 policy 来源而非仅指令);新增 safety 检查点类型或 severity=P0 标识;红线范围=辱骂/歧视/隐私泄露/未告知AI身份/未告知录音/扰民时段/诱导;规则与 forbidden 共享单一规则源(R-单一规则源)。

  - 判据:构造一条含辱骂的合成对话,跑 judge 后该轨判 fail 且标 P0;单测覆盖”安全轨命中→summarize 一票否决”;规则源 grep 仅一处定义。

  - 依赖:P1-2(分级语义)。

- P1-2 业务化严重度分级(C2,并入门禁语义)

  - 动作:severity 增加业务化标签映射 critical→P0/major→P1/minor→P2,且让下游真消费:P0→门禁否决,P1→建议复核,P2→记录。无下游消费的纯改名不做。

  - 判据:report 与 summary 输出 P0/P1/P2 计数;单测断言 P0 计数>0 时门禁结论=打回。

  - 依赖:无(severity 已存在)。

- P1-3 上线红线门禁(C1)

  - 动作:summarize 增二值决策 gate: 可上线 | 打回,规则=任一 P0 fail → 打回;报告头条展示决策+依据(哪条 P0)。

  - 判据:含 P0 fail 的 run 报告头部显示”打回”且列出触发的 P0 检查点;无 P0 fail 的 run 显示”可上线”;单测覆盖两分支。

  - 依赖:P1-1、P1-2、P1-4(绑兜底,R-门禁绑兜底)。

- P1-4 P0 查全率分层保证(C10)

  - 动作:calibrate.py 输出按 severity 分层的查准/查全;P0 项单独算 recall;报告校准区展示”P0 漏判率”并声明”基于注入黄金集口径,非真实分布”。

  - 判据:python calibrate.py 输出含 P0 单独 recall 数字;报告校准区可见该数字+口径声明;单测覆盖分层统计函数。

  - 依赖:无(calibrate 已有 P/R/F1)。

- P1-5 低置信交人复核(C11)

  - 动作:judge 用投票分歧(vote_agreement)算置信度,低于阈值的判定标 needs_human_review=true;报告单列”待人工复核清单”。

  - 判据:构造票型分裂(2:1)的合成判定,该项被标 needs_human_review;报告渲染复核清单块;单测覆盖阈值逻辑。

  - 依赖:P0-1(3票才有分歧信号)。

### 阶段 P2 · 可信 + 可用(质检团队敢用、敢复核、敢打回)

- P2-1 证据跳转对话原文(C7)

  - 动作:report 模板里每条 evidence 的 {turn,quote} 做成 HTML 锚点,点击跳转到该轮 transcript 原文(同页锚点)。

  - 判据:浏览器打开 report.html,点任一 fail 的证据链接,定位到对话原文对应轮次(playwright 截图验证)。

  - 依赖:无(evidence 已含 turn)。

- P2-2 通话级问题清单(C5)

  - 动作:report 增”按通话(run)组织”的视图——每通电话一行:踩了哪些红线、最高 severity、门禁结论;与现有按检查点视图并存。

  - 判据:report.html 出现通话级表格,每行可点开看该通详情;单测覆盖聚合函数(检查点结果→按 run 归并)。

  - 依赖:P1-3(门禁结论)、P2-1(可跳转)。

- P2-3 任务完成率/履约达成检查点(C18·业务红队挖出,最重)

  - 动作:每个 task.yaml 增 goal(本通电话的履约目标:确认/改约/安抚达成的客观判据);新增 outcome 检查点类型,judge 判定”这通电话的业务目标办成没”;report 头条展示”履约达成率”。

  - 判据:t01~t05 各补 goal 字段;跑 run 后 summary 含 outcome 判定与达成率;单测覆盖 outcome 判定纳入评分;报告头条可见达成率。

  - 依赖:无(新增类型,走现有 judge 框架)。

- P2-4 lint 真抓 bug 证据前置(C9)

  - 动作:确认 runs/lint/ 有官方任务的 lint JSON;report/演示页把”lint 自主发现官方任务二≤20字vs43字物理冲突”做成头部应用效果证据卡;lint 没抓到则留空,不凑数(反虚荣闸)。

  - 判据:report 顶部出现 lint 证据卡且引用真实 lint JSON 内容;若某任务 lint 无发现,该卡如实显示”未发现冲突”。

  - 依赖:无(lint 已实现并联动)。

### 阶段 P3 · 创新 + 回归(撑创新性与产品完整度)

- P3-1 活清单增量(C15,带硬闸)

  - 动作:run 后新增 pass——从真实对话里挖”指令隐含但 v0 清单漏掉”的候选检查点,每条必须能 source_quote 回指令原文(R-溯源/R-反循环),挖不出源的丢弃;候选进”待人工确认”区不自动入正式清单。

  - 判据:对一个已知遗漏点的合成对话,该 pass 产出带 source_quote 的候选检查点;构造一个”从模型输出反推”的诱导用例,验证硬闸拒绝无源候选;单测覆盖溯源校验。

  - 依赖:无。

- P3-2 弱点定位(C6 收敛版)

  - 动作:report 增”模型弱点定位”——按场景/persona/检查点类型聚合失败率,指出”哪类场景塌得最狠”(数据驱动);不做 LLM 自动改写 prompt(质询警告:废话高发)。

  - 判据:report 出现弱点聚合表(维度×失败率),数字与 judgments 一致;单测覆盖聚合;明确无”自动生成 prompt 修改建议”那一节。

  - 依赖:P2-2(聚合复用)。

- P3-3 跨版本回归基线(C3)

  - 动作:新增 python -m evalcall diff --base <run> --new <run>:对比两次 run 的检查点结果;规则轨/outcome diff 标”确定”,LLM 轨 diff 标”需复测确认”(别把裁判方差当模型退化)。

  - 判据:对两个已知差异的 run 跑 diff,输出变好/变坏/需复测三类;单测覆盖 diff 分轨逻辑。

  - 依赖:无。

### 阶段 P4 · 校准 + 真实性(防失真,如实标口径)

- P4-1 真实性/拟人度检查点(C12 · 用户拍板=保留导师原意「测识别AI」)

  - 动作:新增”真实性/拟人度”检查点维度——质疑型 persona 显式发”你是不是机器人”时,judge 检查模型能否应对质疑并引导回人设(导师原框架);守 R-溯源:仅当指令涉及身份/话术处理时生成该检查点,无指令依据不凭空生成(避免悬空检查点)。

  - 判据:质疑型 persona 触发后,judge 对”真实性/拟人度”出判定并引用对话原文;无指令依据时不生成该检查点;单测覆盖。

  - 依赖:无(用户已拍板方向=导师原意)。

  - 诚实备注(周四可与导师议,不阻塞落地):业务红队提示履约外呼部分合规场景要求主动表明 AI 身份,“藏身份”可能踩线——建议检查点判定”应对质疑的稳健性(不崩/不死循环)“为主、”维持人设”为辅,避免奖励踩线行为。用户已选保留导师框架,本条按导师原意落地,该 nuance 留作周四讨论料。

- P4-2 persona 配比可配置(C14 轻量版)

  - 动作:模拟器 persona 抽样配比做成可配置;默认按行业常识(履约多平淡通话、极端少数)而非均匀;报告如实标注”当前配比来源=行业常识默认,非真实话务数据”。

  - 判据:改配比文件后跑 run,persona 分布随之变;report 显示配比与口径声明;单测覆盖加权抽样。

  - 依赖:无(simulator 已有 strategy_weights)。

- P4-3 补无冲突任务 + 0分归因叙事(R2)

  - 动作:补 1 个无指令物理冲突的任务,展示评测的”区分度”(非全 0);report/演示对官方任务全 0 分如实归因”指令物理冲突(lint 已证),非模型不行也非评测失灵”。

  - 判据:新任务跑出非 0 且有区分度的分数;报告 0 分处有归因徽章链到 lint 证据。

  - 依赖:P2-4(lint 证据)。

## 3. 明确不做(边界,防 scope 蔓延 / 古德哈特)

- C4 ROI 金额换算:依赖单人没有的成本单价口径,易做成”看着量化实则拍脑袋”;仅在商业价值叙述里留一句定性话术,不建功能。

- C16 调度 Agent(自动上报+动态调整):破坏评测”固定尺”的可复现性、与 P3-3 回归基线冲突、单人周期只能做壳。

- C17 评测→训练闭环:超出 eval 范畴;用自己 eval 信号训模型=古德哈特(模型过拟合评测器);仅作商业价值 PPT 的未来愿景,不落地。

## 4. 覆盖率自检(对照原始目标+导师建议,声明无遗漏)

- 导师 7 条建议落点:P0分级→P1-2/P1-3;识别AI→P4-1(用户拍板保留导师原意);优化建议→P3-2;迭代checklist→P3-1;调度Agent→明确不做;训练闭环→明确不做;高对抗场景→P4-2。全部有交代,无遗漏。

- 心法012五把椅子覆盖:付钱(P1-3/P3-3)/用(P2-1/P2-2/P3-2)/审(P1-1/P2-4)/担责(P1-4/P1-5)/被波及(P2-3/P4-1/P4-2)。五椅皆有节点。

- researcher 三真问题:N_VOTES→P0-1;README漂移→P0-2;官方0分→P4-3。全覆盖。

## 5. 人工节点隔离(判据无法机械验证、需拍板的,停下问用户)

- 拍板点①(P4-1 方向):导师”测识别AI” vs 业务红队”测应对质疑鲁棒性”——方向反转,需用户拍板。

- 拍板点②(落地范围):全量 vs 第一梯队优先 vs 评委5条优先——需用户定。

- 审美/演示叙事:report 头条措辞、演示脚本——产出后需用户过目(不混入自动收工)。